KISKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

- számú módosítása

tervezet

amely létrejött egyrészről

Kiskőrös Város Önkormányzata

Székhely: 6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.

Adószám: 15724784-2-03

Törzsszám: 724782

Képviseli: Domonyi László polgármester és dr. Turán Csaba jegyző

mint támogató (a továbbiakban: Támogató)

másrészről

Kiskőrösi Labdarúgó Club

Székhely: 6200 Kiskőrös, Dózsa György út 46.

Adószám: 18364712-1-03

Szervezet nyilvántartási száma: 03-02-0002309

Képviseli: Dulai János elnök

mint kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett)

(a továbbiakban együtt: Felek) között alulírott helyen és napon a következő feltételekkel:

I. Előzmények

Felek 2018. március 23. napján 1704-7/2018 iktatószámon támogatási szerződést kötöttek „6200 Kiskőrös, 2711 hrsz.-ú, természetben 6200 Kiskőrös, Dózsa György 46. szám alatti kivett sporttelep elnevezésű ingatlan felújítása 2. ütem” tárgyban.

A támogatási szerződés szerint a támogatás elszámolásának benyújtási határideje 2018. december 14. napja. Dulai János a Kiskőrösi Labdarúgó Club elnöke 2018. december 12. napján kérelmet nyújtott be, melyben kéri az elszámolási határidő meghosszabbítását 2019. július 30. napjáig.

II. Módosítások

Szerződés 9. pontjának helyébe a következő szövegrész lép:

„Az elszámolás benyújtásának határideje: legkésőbb 2019. július 30. napja.”

III. Egyéb rendelkezések

Támogatási szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan formában érvényesek és hatályosak.

A jelen szerződés 2 számozott oldalból áll és 4 eredeti, egymással megegyező példányban készült, melyből 2 példány Támogatót, 2 példány Kedvezményezettet illet meg.

Felek a szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag, cégszerűen aláírják.

Kiskőrös, 2018. december „…….”

Támogató	Kedvezményezett

Domonyi László	Dr. Turán Csaba	Dulai János

polgármester	jegyző	elnök

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Kiskőrös, 2018. december „……”

Szlanka Pálné

pénzügyi osztályvezető