# KISKŐRÖS VÁROS POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

(a Képviselő-testület 2019. május 02.-i rendkívüli ülésére)

- TÁRGY: 	66/2017. SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT 4. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

Kiskőrös Város Képviselő-testülete a 66/2017. számú határozatával döntött a Batthyány utcai óvoda infrastrukturális felújításáról, a felújítást - 10.000.000,- Ft önerő biztosítása mellett - az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázati konstrukció keretében kívánta megvalósítani.

A Képviselő-testületi döntést követően a projekt előkészítését megkezdtük a tervezői költségbecslés és a beszerzett indikatív árajánlatok alapján megállapítottuk, hogy a projekt megvalósításának várható összköltsége folyamatosan emelkedő tendenciát mutat a kivitelezői piacon tapasztalható folyamatos áremelkedés miatt a projekt megvalósításához szükséges önerő összegét a Képviselő-testület a 95/2017., a 31/2018. és a 45/2019. számú Képviselő-testületi határozatával módosította.

A közbeszerzési eljárás megindításához szükséges a kivitelezés megvalósítására rendelkezésre álló fedezet összegének meghatározása, mely összeg nem lehet alacsonyabb, mint a kivitelezés tervezői költségvetés alapján megállapított összege. A tervezői költségvetés alapján a kivitelezés várható bekerülési értéke bruttó 49.563.195,-Ft, a Képviselő-testület a 45/2019. számú Képviselő-testületi határozatával a projekt megvalósítására 20.008.105,- Ft önerőt biztosított, így a projekt megvalósítására 50 millió forint áll rendelkezésre. A tervezővel, illetve a közbeszerzési szakértővel a szerződés megkötésre került, ezen szerződések összege csökkenti a rendelkezésre álló szabad pénzeszköz összegét, így a kivitelezés becsült értékénél alacsonyabb összegű fedezetet tudunk biztosítani, emiatt a közbeszerzési eljárás nem indítható meg. A kivitelezés kizárólag a nyári szünidő ideje alatt valósítható meg, a közbeszerzési eljárás elhúzódása a projekt megvalósítását veszélyezteti, a támogatói döntés alapján a projekt fizikai befejezésének napja 2019.12.31. Az az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése alapján az építtetőnek legkésőbb az építőipari kivitelező kiválasztására irányuló eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés időpontjában rendelkeznie kell építési műszaki ellenőrrel. A műszaki ellenőri tevékenység ellátásához szükséges fedezetet szintén szükséges biztosítani.

A műszaki ellenőr és az építési kivitelezéshez szükséges fedezet biztosítása érdekében további 3.000.000,-Ft önerőre van szükség, így a projekt megvalósításának összköltsége 53.000.000 Ft-ra, a projekt megvalósításához szükséges önerő 23.008.105-Ft változik.

A fentiek alapján javaslom, hogy a Képviselő-testület a Batthyányi Óvoda felújításának érdekében a határozat-tervezetben foglaltak szerint döntsön, és módosítsa a 66/2017. számú határozatát.

Kiskőrös, 2019. április 30.

Domonyi László sk.

polgármester

- HATÁROZAT-tervezet

A Képviselő-testület

- a Pályázat benyújtása „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” című pályázati kiírásra tárgyú, 66/2017. számú határozatának

a) 1. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„1. egyetért a Batthyány Óvoda bruttó 53.000.000,- Ft összköltségű infrastrukturális felújításával.”

b)  3. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„3. az Önkormányzat az 1. pontban meghatározott felújítás megvalósítása érdekében –a 2068/2017-es Korm. határozati támogató döntéssel elnyert 29.991.895.- -Ft összegen felül - saját forrásként bruttó, 23.008.105-Ft összeget biztosít.

- felhatalmazza a polgármestert , hogy a Város 2018. évi Költségvetésről szóló rendeletének soron következő módosítását a fentiek figyelembevételével terjessze elő.

Felelős: 	polgármester

Határidő:	azonnal

Ennek megfelelően a 66/2017. sz. Képviselő- testületi határozat a módosításokkal egységes szerkezetben, a következőket tartalmazza:

66/2017. sz. Képv. test. hat.

Pályázat benyújtása „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” című pályázati kiírásra

HATÁROZAT

A Képviselő-testület:

- egyetért a Batthyány Óvoda 53.000.000,- Ft összköltségű infrastrukturális felújításával.

- egyetért azzal, hogy a beruházás megvalósítása érdekében az Önkormányzat pályázatot nyújtson be Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatás című pályázati kiírás keretében, bruttó 29.324.395,-Ft,- Ft vissza nem térítendő pályázati forrás elnyerésére.”

- az Önkormányzat az 1. pontban meghatározott felújítás megvalósítása érdekében –a 2068/2017-es Korm. határozati támogató döntéssel elnyert 29.991.895.- -Ft összegen felül - saját forrásként bruttó, 23.008.105-Ft összeget biztosít.

- felhatalmazza a polgármestert, hogy a Város 2017. évi Költségvetésről szóló rendelet módosítását a fentiek figyelembevételével terjessze elő.

- felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásával és megvalósítással kapcsolatos valamennyi szükséges intézkedés, jognyilatkozat megtételére, valamint nyertes pályázat esetén a Támogatási szerződés aláírására is.

Felelős: 	Polgármester

Határidő:	azonnal