KISKŐRÖS VÁROS POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

(a Képviselő-testület 2019. június 19-i ülésére)

TÁRGY: 	FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL RENDELKEZÉSRE TARTÁSI IDEJÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Kiskőrös Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a 42/2017. (III.22.) számú Döntés fejlesztési célú hitel felvételéről szóló képviselő-testületi határozatának 3. pontja szerinti Beruházási/fejlesztési hitelszerződést új óvoda építéséhez 570 millió Ft hitelösszegben – előzetes kormányzati hozzájárulás birtokában a Kormány 1607/2017.(IX.5.)számú határozatának megfelelően – 2017. szeptember 13. napján a K & H Bank Zrt-vel megkötötte.

A 2017. évi ismereteink alapján az új óvoda építése projekt - TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00027  azonosító számú támogatási szerződés –  fizikai befejezésének tervezett napja 2019.május 31. napja volt, emiatt a hitel rendelkezésre tartási időszak vége a megkötött hitelszerződés szerint 2019. augusztus 30. napja.

Az önkormányzat a projekthez kapcsolódóan 2018.novemberében a Pénzügyminisztérium Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárságára kérelmet nyújtott be nevezett támogatási szerződés megvalósítási ideje módosításának vonatkozásában. A projekt fizikai befejezésének tervezett és egyben kért napja 2020. szeptember 30-a.

A projekt tervezett fizikai befejezés napjának változása miatt a hitel rendelkezésre tartási időszakának módosítása szükséges.

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 10/D. § (1) kimondja „ A megkötött adósságot keletkeztető ügyletekre, a kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó szerződésmódosításokhoz, valamint az önkormányzat olyan adósságot keletkeztető ügyletéhez, amelynek célja azzal megegyező, illetve annál kisebb összegű meglévő adósság visszafizetése, akkor kell a Kormány engedélyét kérni, ha

a) a szerződésmódosítást vagy adósságmegújítást követően előálló kondíciók mellett az ügylet a szerződésmódosítás vagy adósságmegújítás időpontjában engedélykötelesnek minősül, és

b) a módosított vagy az új szerződés az eredetihez képest hosszabb futamidejű, megváltozik az adósságot keletkeztető ügylet célja, az önkormányzatot terhelő fizetési kötelezettség a futamidő lejártáig valamely évben meghaladja az eredeti szerződés szerinti értéket, a módosított szerződés az eredetihez képest nagyobb ügyletértékű vagy a kezesség, illetve garancia összege nő,”

A tervezett hitel rendelkezésre tartási időszakának módosítása nem módosítja a hitel célját, az eredeti ügylet összegét, az eredetihez képest nem lesz hosszabb futamidejű, és az önkormányzatot terhelő fizetési kötelezettség a futamidő lejártáig egyik évben sem haladja meg az eredeti szerződés szerinti értéket .

Ehhez a szerződésmódosításhoz nem kell a Kormány engedélyét kérni.

Az Önkormányzat K & H Bank Zrt.-vel megkötendő hitelszerződés tervezete a 42/2017.(III.22.) Képviselő-testületi határozattal került jóváhagyásra és felhatalmazta a polgármestert, hogy a Kormány előzetes hozzájárulásának birtokában a hitelszerződést a K & H Bank Zrt.-vel megkösse és a szükséges jognyilatkozatokat megtegye.

Emiatt szükséges Képviselő-testület felhatalmazása, hogy a polgármester a hitel szerződés rendelkezésre tartási idejének módosítását a hitelező banknál kezdeményezze és a módosított szerződést megköthesse.

Javaslom, hogy a Képviselő-testület határozat-tervezetben foglaltak szerint döntsön.

Kiskőrös, 2019. június 11.

Domonyi László s.k.

Polgármester

HATÁROZAT-TERVEZET

A Képviselő-testület

- egyetért azzal, hogy Kiskőrös Város Önkormányzata a TOP-1.4.1-15-BK1-2016-00027 azonosító számú új óvoda építése projekt fizikai befejezésének módosított tervezett időpontjának változása miatt a projekthez kapcsolódó megkötött Beruházási/fejlesztési hitelszerződés rendelkezésre tartási időszakának módosítása szükséges.

- felhatalmazza a polgármestert, hogy Kiskőrös Város Önkormányzata és a K & H Bank Zrt. között új óvoda építéséhez 570 millió Ft hitelösszegben 2017. szeptember 13. napján megkötött Beruházási/fejlesztési hitelszerződés rendelkezésre tartási időszakának meghosszabbítását kezdeményezze a K & H Bank Zrt-nél. A kért módosított rendelkezésre tartási időszak vége 2020. december 31. napja.

- felhatalmazza a polgármestert, hogy a módosított Beruházási/fejlesztési  hitelszerződést a K & H Bank Zrt.-vel megkösse és a szükséges jognyilatkozatokat megtegye.

Felelős:	polgármester

Határidő:	2019. augusztus 29.