Együttműködési megállapodás

a TOP-1.1.3-16-BK1-2017-00009 azonosítószámú pályázathoz kapcsolódóan

Amely létrejött egyrészről

Kiskőrös Város Önkormányzata

| címe: | 6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1 |
| --- | --- |
| adószáma: | 15724784-2-03 |
| aláírásra jogosult képviselője: | Domonyi László polgármester |

(továbbiakban: Önkormányzat)

másrészről

Kiskőrösi Önkormányzat Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

| címe: | 6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor utca 108. |
| --- | --- |
| adószáma: | 10495995-2-03 |
| aláírásra jogosult képviselője: (továbbiakban: Vállalkozó) | Schäffer Tamás András ügyvezető |

továbbiakban együttesen Felek között a mai napon és az alábbiak szerint:

- Előzmények

  - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 14. pontja alapján, a
helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok közé tartozik a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is.

  - Az Önkormányzat 1.1. pontban hivatkozott kötelezően ellátandó feladatát - piac fenntartói és üzemeltetői feladatainak ellátásáról szóló megállapodás alapján - a Vállalkozó látja el.

  - A jelenleg üzemelő piac nem biztosítja megfelelően színvonalon a közfeladat ellátását, fedett piaci épülettel nem rendelkezik, ezáltal a piac forgalmát nagy mértékben meghatározzák az aktuális időjárási viszonyok.

  - A piac épületének infrastrukturális felújítására a Felek támogatási kérelmet nyújtottak be a TOP-1.1.3-16 kódszámú, Helyi gazdaságfejlesztés című felhívásra. A támogatási kérelem pozitív elbírálásban részesült, a TOP-1.1.3-16-BK1-2017-00009 azonosítószámú projekt keretében az engedélyes tervdokumentáció elkészült, azonban a tervezői költségbecslés alapján megállapításra került, hogy a kivitelezés várható bekerülési értéke a rendelkezésre álló fedezetet nagymértékben meghaladja. A projekt megvalósításához a rendelkezésre álló szűkös pénzügyi forrás miatt a Felek maximum 50 millió forint önerőt tudnak biztosítani, ez az összeg azonban a beruházás költségigényét nem fedezi. Az Felek építési engedélyben meghatározott műszaki tartalom több ütemben történő megvalósítása mellett döntöttek, illetve egyetértettek azzal, hogy a piac gazdaságos üzemeltetéséhez feltétlenül szükséges az épület további felújítása és az emeleti részen árusító helyek kialakítása.

  - A TOP 1.1.3-16-BK1-2017-00009 azonosítószámú pályázat keretében a projektelőkészítési, a projektmendzsment és a tájékoztatás és nyilvánosság tevékenységek ellátása az Önkormányzat, az építési beruházás és az építési beruházáshoz kapcsolódó tevékenységek (előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok, közbeszerzési eljárás, műszaki ellenőri szolgáltatási feladatok) beszerzése a Vállalkozó feladata.

2. Megállapodás

2.1 A felek megállapítják, hogy a piac-beruházás második ütemben történő folytatása a közfeladat megfelelő színvonalon történő ellátása érdekében szükséges, ezért elkötelezettek a beruházás folytatása mellett. A beruházás további folytatása során, a továbbiakban is együtt kívánnak működni. A 2021-2027-es programozási időszakban a beruházás pénzügyi fedezetét pályázati forrásból kívánják biztosítani. A beruházás második ütemének megvalósítása során a feladatellátást az 1.5 pontban részletezettek szerint osztják fel egymás között.

2.2 A 2021-2027-es programozási időszakra vonatkozó felhívások előreláthatóan 2021. év második félévében megjelennek. A támogatási kérelem bírálata során a jól kidolgozott projektötletek előnyt élveznek. A sikeres pályázat feltétele, hogy a kérelemben pontos műszaki tartalom kerüljön meghatározásra, illetve a költségek alátámasztására, a piaci ár igazolására indikatív árajánlatokra, építési beruházás esetén tervezői költségvetésre van szükség.

2.3 A Felek megállapodnak, hogy a kiviteli terv, a tervezői költségvetés (továbbiakban együtt: műszaki dokumentáció) beszerzése a Vállalkozó feladata. A műszaki dokumentáció elkészítésének költsége 7.360.000,- Ft + ÁFA (tervezési díj). A tervezési díj a projekt terhére elszámolható költség, nyertes pályázat esetén pályázati forrásból finanszírozható, ezen költség azonban már a támogatási kérelem előkészítése során a Vállalkozónál felmerülő költség, melynek viselésére egyedül nem képes.

2.4 A Vállalkozó vállalja a műszaki dokumentáció beszerzését, illetve a tervezési folyamat alatt szakértői együttműködést a tervezővel. Az Önkormányzat a Város 2021. évi költségvetési rendeletében (továbbiakban: Rendelet) a tervezői díj összegének megfelelő fedezetet biztosítja, és ezen összeget a Rendelet hatálybalépését követően a Vállalkozó rendelkezésére bocsájtja azzal a feltétellel, hogy pályázati forrás igénybevétele esetén ezt az összeget az Önkormányzatra engedményezi.

A felek a fenti megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás és közös értelmezést követően aláírták.

Kelt: Kiskőrös, ………………

| ………………………………………………. | ………………………………………………. |
| --- | --- |
| Domonyi László | Schäffer Tamás András |
| polgármester | ügyvezető |
| Kiskőrös Város Önkormányzata | Kiskőrösi Önkormányzat Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. |