KISKŐRÖS VÁROS POLGÁRMESTERE

6200 Kiskőrös, Petőfi Sándor tér 1.

27/2020. (XII. 11.) sz. polgármesteri határozat

## A TOP-3.2.2-15-BK1-2016-00002 azonosítószámú, „Biomassza erőmű projekt Kiskőrösön” című pályázattól történő elállás

HATÁROZAT

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján az alábbi polgármesteri határozatot hozom:

- megállapítom, hogy a TOP-3.2.2-15-BK1-2016-00002 azonosítószámú, „Biomassza erőmű projekt Kiskőrösön” című pályázathoz (továbbiakban: pályázat) kapcsolódó építési beruházást az Önkormányzat - az aránytalanul magas kivitelezési költségre tekintettel önhibáján kívül nem tudja megvalósítani.

- megállapítom, hogy az önkormányzat - a beruházási költségek előre nem látható a várható inflációt meghaladó mértékű, emelkedése miatt - a támogatási szerződés hatálybalépését követően bekövetkező, neki nem fel róható ok miatt nem képes a projekt megvalósítására, emiatt az ÁSZF 14.2. pontja szerinti „lehetetlenülés” ok fennáll.

- az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” című dokumentum 14.3 pontja alapján az IKT-2017-603-I1-00003707 iktatószámú szerződéstől elállok.

- kijelentem, hogy a pályázattal összefüggő, annak megvalósítását célzó, jelen időpontig kifizetésre került projektköltségek fedezetét önerőből biztosítom.

- kijelentem, hogy a pályázattal összefüggő, annak megvalósulását célzó szerződéseket megszüntetem.

- a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 175. § (1) bekezdése szerinti visszafizetési kötelezettséget a kötelezés közlésétől számított harminc napon teljesítem.

- A visszafizetési kötelezettség teljesítéséhez szükséges összeget – a Magyar Államkincstár visszafizetésre kötelező döntésének kézhezvételétől számított 25 napon belül - Kiskőrös Város 2020. évi költségvetésének módosítását előterjesztem.

- a 2-3. pontban foglaltak teljesítése érdekében – a szükséges nyilatkozatok, jognyilatkozatok, valamint intézkedéseket megteszem.

Felelős:	polgármester

Határidő: 	azonnal

- Kiskőrös, 2020. december 11.

Domonyi László

polgármester

ZÁRADÉK

Hivatali végrehajtásért felelős:

| Korányi Adrienn Pályázati referens |  | dr. Turán Csaba jegyző |
| --- | --- | --- |