7. sz. melléklet a 76/2020. számú képviselő-testületi határozathoz

A Gördülő fejlesztési tervben foglalt feladatok műszaki leírása

részletes műszaki terv és költség kalkuláció

KISKŐRÖS Város szennyvíz szolgáltatási ágazat víziközművei

KISK-SZV 21-09344-1-001-00-03

2021. ÉVBEN TERVEZETT

- BERUHÁZÁSOK

- Beruházási feladatok

A tárgyidőszakban előreláthatólag beruházás nem történik.

2022-2025. ÉVEKBEN TERVEZETT

- BERUHÁZÁSOK

- Kiskőrös, Mohácsi utca, hálózatbővítés, 277 m

A szennyvíz elvezető hálózat építése olyan területen épül majd, ahol eddig a szennyvíz elvezetés nem volt közművel biztosítva. Az új hálózat anyaga KG-PVC, melynek meghibásodási esélye nagyon alacsony.

A beépítendő anyagok időtálló, modern anyagok lesznek, az új gravitációs gerincvezeték NA 200 KG-PVC csőből fog épülni, a hozzátartozó NA 160 KG-PVC anyagból épített bekötésekkel telekhatárig. A hálózatépítés engedély köteles tevékenység. Az építés megkezdése előtt egy terv készül, mellyel a közműegyeztetés az e közmű rendszerben lebonyolítható. A várható hálózatbővítés hossza 277 fm.

Költség kalkuláció: 8.500.- e Ft.

- Kiskőrös, 18671 hrsz.-ú út (Erdő utca), hálózatbővítés, 350 m

A szennyvíz elvezető hálózat építése olyan területen épül majd, ahol eddig a szennyvíz elvezetés nem volt közművel biztosítva. Az új hálózat anyaga KG-PVC, melynek meghibásodási esélye nagyon alacsony.

A beépítendő anyagok időtálló, modern anyagok lesznek, az új gravitációs gerincvezeték NA 200 KG-PVC csőből fog épülni, a hozzátartozó NA 160 KG-PVC anyagból épített bekötésekkel telekhatárig. A hálózatépítés engedély köteles tevékenység. Az építés megkezdése előtt egy terv készül, mellyel a közműegyeztetés az e közmű rendszerben lebonyolítható. A várható hálózatbővítés hossza 350 fm.

Költség kalkuláció: 10.500.- e Ft.

- Irányítástechnika rendszer teljes körű kiépítése

Az irányítástechnikai rendszer célja egy olyan információs rendszer létrehozása, amely a szennyvízelvezetés teljes körű irányítási tevékenységét lefedi. A rendszer segíti az optimális üzemmenet biztosítását, teljes funkcionalitással rendelkező, könnyen használható, lehetővé teszi az adatgyűjtést, az adatok szervezését, kezelését és megjelenítését. A rendszer segíti az üzemirányítást, ahol adatokat kell összegyűjteni, feldolgozni és vizualizálni, valamint kritikus üzemeltetési folyamatokat kell vezérelni, szabályozni és irányítani.

A település összehangolt szennyvíz elvezetése ütemezhetővé, és automatizálttá válik.

Költség kalkuláció: 60.000. e Ft.

- PÉNZÜGYI FORRÁS SZÁMSZERŰSÍTÉSE

A tervezett középtávú beruházási feladatokra álló forrás előre nem látható. Ennek összege: 82.000.- e Ft.

2026-2035. ÉVEKBEN TERVEZETT

- BERUHÁZÁSOK

- Hálózatépítés

A szennyvíz elvezető hálózat építése olyan területen épül majd, ahol eddig a szennyvíz elvezetés nem volt közművel biztosítva. Az új hálózat anyaga KM-PVC, melynek meghibásodási esélye nagyon alacsony.

A beépítendő anyagok időtálló, modern anyagok lesznek, az új gerincvezeték KM-PVC csővel fog épülni. A hálózatépítés engedély köteles tevékenység. Az építés megkezdése előtt egy terv készül, mellyel a közműegyeztetés az e közmű rendszerben lebonyolítható. A várható hálózatbővítés hossza 1.000 fm.

Költség kalkuláció: 30.000.- e Ft.

- PÉNZÜGYI FORRÁS SZÁMSZERŰSÍTÉSE

A tervezett hosszútávú beruházási feladatokra álló forrás előre nem látható. Ennek összege: 30.000.- e Ft.