## KISKŐRÖS VÁROS POLGÁRMESTERE

## ELŐTERJESZTÉS

(sürgősséggel a Képviselő-testület 2021. december 15-i ülésére)

Tárgy: 	pályázat benyújtása a KEHOP-2.1.11. kódszámú projekt

felhívásra IVÓVÍZHÁLÓZAT REKONSTRUKCIÓJA céljából

2021. június 18. napján megjelent Magyarország Kormányának felhívása települési önkormányzatok és a víziközmű-szolgáltatók részére, a víziközmű hálózatok infrastruktúrájának átalakítására, fejlesztésére, műszaki állapotának javítására víziközmű-rendszerek energiahatékonyság javítását szolgáló fejlesztések, a hálózati eredetű vízminőségromlás megszüntetése, rekonstrukciók, közszolgáltatási feladatok fenntartható megvalósítása, üzembiztonság növelése érdekében, valamint a víziközmű-hálózatok vízkészlet-gazdálkodási, tömörségi (vízveszteség és idegenvíz beszivárgás) szempontból történő állapotfelmérésére a megfelelő minőségű, hatékonyságú víziközmű-szolgáltatás megvalósítása érdekében.

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki, hogy az EU-s és hazai határértékeknek megfelelő minőségű közüzemi ivóvíz-szolgáltatás országos megvalósítását biztosítja, visszaszorítja az ivóvízminőségi problémákat, valamint támogatja a települési vízellátás fejlesztését, szennyvíz-elvezetés és -tisztítás, szennyvízkezelés fejlesztését, az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatását minden ágazatban.

A felhívás célja a víziközművek hatékonyságának növelése, a fenntartható vízgazdálkodás előmozdítása. A cél az, hogy olyan fejlesztések kerüljenek támogatásra, amelyek a víziközmű-rendszerek műszaki állapotát javítják, a vízellátás biztonságát növelik, csökkentik a vízveszteséget, javítják a hidraulikai viszonyokat, hozzájárulnak a fenntartható üzemeltetéshez, továbbá a fejlesztések által kiváló minőségű szolgáltatás nyújtása, amely mind az ellátás színvonalának, mind a 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet és vonatkozó szakági jogszabályok előírásainak megfelelő biztosítását jelenti.

- Kiskőrös Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) a pályázati kiírás tartalmi és formai követelményeit figyelembe véve pályázatot nyújthat be az ivóvízhálózat hidraulikai és vízminőségi szempontból kedvezőbb átalakítása, módosítása, rekonstrukciójára.

- A támogathatóság feltétele, hogy a tervezett rekonstrukció a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban: Vksztv.) 11. § szerint elkészített gördülő fejlesztési tervben rögzített, illetve a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (továbbiakban: MEKH) által jóváhagyásra került.

- A tervezővel történt egyeztetés alapján a fenti feltételeknek megfelelően összesen kb. 3.360 méter hosszúságban az alábbi szakaszokon szükséges az ivóvízhálózat rekonstrukcióját elvégezni:

-          Petrovics utca (Bajcsy-Martini u között) kb. 210 m

-          Damjanich u. vége (76 számtól-Segesvári u között) kb. 65,0 m

-          Damjanich (Bajcsy-Aradi u. között) kb. 300 m

-          Béke u. (Klapka-Szabadkai között) kb. 510 m

-          Zrínyi u. teljes szakasza kb. 170 m

-          Korvin u. (Bajcsy-Hársfa között) kb.115,0

-         Klapka (Béke u.- Szabadkai között) kb. 485,0 m

-          Batthyány u. (Klapka-Komáromi között) kb. 350 m

-          Korvin u. (Hársfa-Aradi között) 202 m

-          Piac tér (Bajcsy-Segesvári között) 350 m

-          Szondy-Petőfi Szakasz Segesváriig kb. 332 m

-          Virág u. (Szendrey-Kacsóh P. között) kb. 271 m

- A felhívás alapján az eredetivel megegyező minőségű úthelyreállítás a munkaárok nyomvonalán minden szilárd burkolattal ellátott útpálya esetében elszámolható.

- A tervezett beruházás „a gördülő fejlesztési tervben foglalt feladatok műszaki leírása részletes műszaki terv és költség kalkuláció KISKŐRÖS Város ivóvíz szolgáltatási ágazat víziközművei KISK-IV 11-09344-1-001-00-05” dokumentumban nevesített, a MEKH VKEFFO/6626-4/2021.ügyiratszámú határozatával jóváhagyásra került.

- A fenti célok megvalósítása érdekében az Önkormányzat a projekthez kapcsolódó műszaki, szakmai előkészítő tevékenységeket megkezdte annak érdekében, hogy a projektjavaslat benyújtásra kerülhessen. A műszaki- szakmai részek kidolgozása érdekében szükséges 6.000.000,- Ft + ÁFA saját forrás biztosítása. A felhívás alapján már a támogatási kérelemhez csatolni kell a lefolytatott feltételes közbeszerzési eljárás dokumentációját, emiatt a közbeszerzési szakértő költségét saját forrásból kell megelőlegezni, melynek becsült értéke: 1.600.000,-Ft + ÁFA. A támogatási kérelem kötelező tartalmi eleme továbbá a megalapozó tanulmány, melynek költsége előreláthatóan: 1.500.000,-Ft + ÁFA. A projekt előkészítő tevékenységhez kapcsolódó költségek - nyertes projekt esetén - a projekt összköltségének 6 %-a mértkéig elszámolhatóvá válnak.

- A felhívás alapján a támogatási kérelmek benyújtására - online módon elektronikus kitöltő programon keresztül – legkésőbb 2022. március 31. napjáig van lehetőség.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 50 millió Ft, maximum 10 Mrd Ft. A pályázati kiírás alapján a támogatás intenzitása a 2. célterület esetén 70 %.

A fenti feladatok megvalósítását célzó projekt teljes költségvetése várhatóan 165.000.000,- Ft + ÁFA, az önkormányzat jogosult az ÁFA visszaigénylésére, a projekt megvalósításához kapcsolódóan ténylegesen a nettó költségek fedezetet kell biztosítani, az ÁFA-t kizárólag megelőlegezni szükséges.

A kivitelezővel hatályos vállalkozási szerződést 2022. évben tudunk kötni, emiatt a projekt megvalósításához 49.500.000,- forint saját forrást, illetve az ÁFA miatt 13.365.000,-Ft saját forrást szükséges megelőlegezni a város 2022. évi költségvetésének terhére.

A sürgősségi tárgyalás indoka, hogy a projekt tervezett műszaki tartalmát a testületi anyag kiküldését követően küldte meg a víziközmű szolgáltatási feladatokat ellátó Kiskunsági Víziközmű Szolgáltató Kft szakembere, így nem volt mód az anyag korábbi elkészítésére.

Fentiek figyelembevételével javaslom, hogy a Képviselő-testület a KEHOP-2.1.11 kódszámú „Felhívás víziközmű hálózatok átalakítására, hatékonyságnövelő fejlesztésére, víziközmű rendszerek műszaki állapotának felmérésére, problémák feltárására” című, pályázati felhívás keretében megítélhető támogatás elnyerése és a tervezett fejlesztések megvalósítása érdekében a határozat- tervezetben foglaltak szerint döntsön.

Kiskőrös, 2021. december 10.

Domonyi László s.k.,

polgármester

### HATÁROZAT-TERVEZET

A Képviselő-testület

- egyetért a Kiskőrösi vízhálózat rekonstrukcióját célzó 165.000.000,- Ft + ÁFA összköltségű beruházás megvalósításával.

- egyetért azzal, hogy az Önkormányzat a beruházás megvalósítása érdekében a KEHOP-2.1.11 kódszámú „Felhívás víziközmű hálózatok átalakítására, hatékonyságnövelő fejlesztésére, víziközmű rendszerek műszaki állapotának felmérésére, problémák feltárására” című, felhívásra maximum nettó 115.500.000,- Ft vissza nem térítendő pályázati forrás elnyerésére pályázatot nyújtson be.

- a projekt előkészítő tevékenységeinek megvalósítása érdekében az Önkormányzat saját forrásként 11.557.000,- Ft összeget Kiskőrös Város 2021. évi költségvetésének terhére biztosítson, azzal a feltétellel, hogy a projekt nyertessége esetén ezen költségek – a projekt összköltségének  6 %-a erejéig - elszámolhatóvá válnak a pályázat keretében.

- a projekt megvalósításához szükséges 49.500.000,-Ft saját forrást a város 2022. évi költségvetésének terhére biztosítja.

- a projekt megvalósításához szükséges – visszaigényelhető –13.365.000,-Ft általános forgalmi adó összegét a város 2022. évi költségvetésének terhére megelőlegezi.

- felkéri polgármestert, hogy a Város 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet soron következő módosítását, illetve a Város 2022. évi költségvetését a fentiek figyelembevételével terjessze elő.

- felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásával és megvalósítással kapcsolatos valamennyi szükséges intézkedés, jognyilatkozat megtételére, a megvalósításhoz szükséges megállapodások, valamint nyertes pályázat esetén a Támogatási szerződés aláírására is.

Felelős: 	polgármester

Határidő: 	2022. március 31.