## KISKŐRÖS VÁROS POLGÁRMESTERE

## ELŐTERJESZTÉS

(a Képviselő-testület 2022. március 23-i ülésére)

Tárgy: 	72/2021. SZ. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSA

A Képviselő-testület a 72/2021. Képviselő-testületi határozatával döntött a Kiskőrösi vízhálózat rekonstrukcióját célzó 165.000.000,- Ft + ÁFA összköltségű beruházás megvalósításáról, illetve a beruházás 70 %-os támogatása érdekében támogatási kérelem benyújtásáról a KEHOP-2.1.11. kódszámú felhívásra. A projekt megvalósításához 49.500.000,-Ft saját forrást biztosított a város 2022. évi költségvetésének terhére.

A döntés időpontjában a műszaki dokumentáció elkészítése folyamatban volt, a beruházás tervezett költsége előzetes költségbecslés alapján került megállapításra.

A vízhálózat állapotfelmérését követően, a megvalósítandó műszaki tartalom a tervezetthez képest mennyiségi eltéréseket tartalmaz. A Képviselő-testület egyetértett a műszaki tartalom változásával és a 21/2022. Képviselő-testületi határozatával módosította a Gördülő Fejlesztési Tervet.

A végleges műszaki tartalom alapján a kivitelezés várható költsége növekedett. A kivitelezés bekerülési értékének növekedése miatt a projekt összköltsége 173.612.620,-  Ft + ÁFA összegre emelkedett.

A felhívás alapján a támogatási intenzitása 70 %, a projekt összköltségének növekedése miatt, az önerő tervezett összegét is arányosan - 52.083.786, -Ft-ra - növelni szükséges.

Fentiek figyelembevételével javaslom, hogy a Képviselő-testület a KEHOP-2.1.11 kódszámú „Felhívás víziközmű hálózatok átalakítására, hatékonyságnövelő fejlesztésére, víziközmű rendszerek műszaki állapotának felmérésére, problémák feltárására” című, pályázati felhívás keretében megítélhető támogatás elnyerése és a tervezett fejlesztések megvalósítása érdekében a határozat- tervezetben foglaltak szerint módosítsa a 72/2021. számú Képviselő-testületi határozatot.

Kiskőrös, 2022. március 11.

Domonyi László s.k.,

polgármester

- HATÁROZAT-TERVEZET

A Képviselő-testület

- „Pályázat benyújtása a KEHOP-2.1.11. kódszámú projekt felhívásra ivóvízhálózat rekonstrukciója céljából” tárgyú 72/2021. számú Képviselő-testületi határozatának 1., 2. és a 4. pontját az alábbiak szerint módosítja:

- egyetért a Kiskőrösi vízhálózat rekonstrukcióját célzó maximum 173.612.620,-  Ft + ÁFA összköltségű beruházás megvalósításával.

- egyetért azzal, hogy az Önkormányzat a beruházás megvalósítása érdekében a KEHOP-2.1.11 kódszámú „Felhívás víziközmű hálózatok átalakítására, hatékonyságnövelő fejlesztésére, víziközmű rendszerek műszaki állapotának felmérésére, problémák feltárására” című, felhívásra maximum nettó 121.528.834,- Ft vissza nem térítendő pályázati forrás elnyerésére pályázatot nyújtson be.

- a projekt megvalósításához szükséges 52.083.786, -Ft saját forrást a város 2022. évi költségvetésének terhére biztosítja.

2.	a többlet-költség 2.583.786,- Ft összegű fedezetét a város 2022. évi költségvetésének  7. melléklet 2. Közbeszerzési eljárások, pályázatokhoz önerő, pályázatok előkészítő szakaszainak kiadásai, el nem számolható kiadások; koronavírus helyzet miatti bevételkiesések fedezete; támogatások előirányzat terhére biztosítja.

- HATÁROZAT-TERVEZET EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A Képviselő-testület

- egyetért a Kiskőrösi vízhálózat rekonstrukcióját célzó 173.612.620 + ÁFA összköltségű beruházás megvalósításával.

- egyetért azzal, hogy az Önkormányzat a beruházás megvalósítása érdekében a KEHOP-2.1.11 kódszámú „Felhívás víziközmű hálózatok átalakítására, hatékonyságnövelő fejlesztésére, víziközmű rendszerek műszaki állapotának felmérésére, problémák feltárására” című, felhívásra maximum nettó 121.528.834,- Ft vissza nem térítendő pályázati forrás elnyerésére pályázatot nyújtson be.

- a projekt előkészítő tevékenységeinek megvalósítása érdekében az Önkormányzat saját forrásként 11.557.000,- Ft összeget Kiskőrös Város 2021. évi költségvetésének terhére biztosít, azzal a feltétellel, hogy a projekt nyertessége esetén ezen költségek – a projekt összköltségének  6 %-a erejéig - elszámolhatóvá válnak a pályázat keretében.

- a projekt megvalósításához szükséges 52.083.786,- Ft saját forrást a város 2022. évi költségvetésének terhére biztosítja.

- a projekt megvalósításához szükséges – visszaigényelhető –13.365.000,-Ft általános forgalmi adó összegét a város 2022. évi költségvetésének terhére megelőlegezi.

- felkéri polgármestert, hogy a Város 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet soron következő módosítását, illetve a Város 2022. évi költségvetését a fentiek figyelembevételével terjessze elő.

- felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásával és megvalósítással kapcsolatos valamennyi szükséges intézkedés, jognyilatkozat megtételére, a megvalósításhoz szükséges megállapodások, valamint nyertes pályázat esetén a Támogatási szerződés aláírására is.

Felelős: 	polgármester

Határidő: 	2022. március 31.