# KISKŐRÖS VÁROS POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

(A Képviselő-testület 2022. május 25-i ülésére)

- TÁRGY: 	A 61/2021. SZÁMÚ KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSA

A Képviselő-testület a 61/2021. számú határozatával döntött az Önkormányzat tulajdonában lévő 2711 hrsz. alatti Városi Sporttelep fejlesztéséről, illetve a tervezési feladatok ellátásához 12 millió forint önerőt biztosított.

A tervdokumentáció elkészült. A tervek alapján az alábbi kivitelezési feladatokat kívánjuk megvalósítani:

- Kiépítésre kerül a bejáratot hangsúlyozó építészeti installáció.

- A lelátó felülete is felújításra kerül, illetve kialakításra kerül 800 db férőhely, amelyből egy része (400 db) árnyékoló PVC ponyvával lefedésre kerül.

- Kialakításra kerülnek az atlétikai sportelemek (salakos futópálya felújítása, távolugró gödör, diszkosz és kalapácsvető kör, gerelyhajítás).

- A sporttelepen térburkolás tereprendezési munkálatok valósulnak meg.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a IX/197-2/2022/SPORTLET iktatószámú 2022. május 9. napján érkezett támogatói okiratával fenti feladatok ellátását Magyarország 2022. évi Központi Költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 1. melléklet Emberi Erőforrások Minisztériuma  fejezet 20 cím 23 alcím 29. jogcímcsoport Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 35. „Egyedi sportlétesítmény-fejlesztések támogatása” megnevezésű részfeladat terhére 225.723.881,- Ft támogatásban részesítette. A támogatás felhasználásának határideje 2022. november 15.

A rövid határidőre tekintettel az Önkormányzat beszerezte a közbeszerzési szakértőt, illetve a kivitelező beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárást megindította. Az ajánlati felhívásban előírt határidőig (2022. május 3. 16 óra) 3 db árajánlat érkezett be, az ajánlatok bírálata folyamatban van. A bontási jegyzőkönyv alapján a legkedvezőbb ajánlat nettó 196.850.394,-Ft + ÁFA.

A támogatói okirat kizárólag a kivitelezési tevékenységet támogatja, emiatt a közbeszerzési eljárás és a műszaki ellenőr díját, valamint a kivitelezés többletköltségét önerőből szükséges biztosítani.

A fentiekre tekintettel a városi Sporttelep fejlesztéséhez további bruttó 28 millió forint összegű saját forrás szükséges.

A fentiek alapján javaslom, hogy a Képviselő-testület Városi Sporttelep fejlesztésére biztosított saját forrás összegét további 28 millió forinttal emelje meg a határozat-tervezetben foglaltak szerint és módosítsa a 61/2021. számú határozatát.

Kiskőrös, 2022. május 17.

Domonyi László s.k.,

polgármester

- HATÁROZAT-tervezet

- A Képviselő-testület

- a „Városi Sporttelep felújítása tárgyú 61/2021. számú határozatot az alábbiak szerint módosítja:

- 2. pont helyébe az alábbi pont lép:

„Az 1. pontban foglaltak előkészítési feladatainak ellátására bruttó 12 millió forintot a Város 2021. évi költségvetése terhére, a megvalósítási feladatok ellátására 28 millió forintot a Város 2022. évi költségvetése terhére biztosít.”

- 3. pont helyébe az alábbi pont lép:

„felhatalmazza a polgármestert, hogy a fejlesztés koncepciótervére és lelátó ideiglenes fedésére, kilátóval tárgyban tervezési szerződést kössön, továbbá a megvalósítási feladatok ellátásához szükséges szerződéseket a közbeszerzési szakértővel, a műszaki ellenőrrel, illetve a kivitelezővel megkösse.”

- A 4. pont helyébe az alábbi pont lép:

„felhatalmazza a polgármestert az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott IX/197-2/2022/SPORTLET iktatószámú támogatói okirat megvalósítással kapcsolatos valamennyi szükséges intézkedés, jognyilatkozat megtételére.”

- A 4. pont számozása 5.-re változik

- felkéri a Polgármestert, hogy a város 2022. évi költségvetésének soron következő módosítását a fentiek figyelembevételével terjessze elő.

Felelős: 	polgármester

Határidő:	 azonnal

Ennek megfelelően a 61/2021. sz. Képviselő- testületi határozat a módosításokkal egységes szerkezetben, a következőket tartalmazza:

61/2021. sz. Képv. test. hat.

## A Városi Sporttelep felújítása

- HATÁROZAT

Kiskőrös Város Önkormányzata

- egyetért az Önkormányzat tulajdonában lévő 2711 hrsz. alatti Városi Sporttelep fejlesztésével.

- Az 1. pontban foglaltak előkészítési feladatainak ellátására bruttó 12 millió forintot a Város 2021.  évi költségvetése terhére, a megvalósítási feladatok ellátására 28 millió forintot a Város 2022. évi költségvetése terhére biztosít.

- felhatalmazza a polgármestert, hogy a fejlesztés koncepciótervére és lelátó ideiglenes fedésére, kilátóval tárgyban tervezési szerződést kössön, illetve a megvalósítási feladatok ellátásához szükséges szerződéseket a közbeszerzési szakértővel, a műszaki ellenőrrel, illetve a kivitelezővel megkösse.”

- felhatalmazza a polgármestert az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott IX/197-2/2022/SPORTLET iktatószámú támogatói okirat megvalósítással kapcsolatos valamennyi szükséges intézkedés, jognyilatkozat megtételére.

- felkéri a polgármestert, hogy a Város 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletének soron következő módosítását a fentiek figyelembevételével terjessze elő.

Felelős: 	polgármester

Határidő:	 azonnal