# KISKŐRÖS VÁROS POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

(a képviselő-testület 2023. május 24-i ülésére)

TÁRGY: 		Pályázat benyújtása a TOP_Plusz-1.1.3-21 kódszámú „Helyi és térségi turizmusfejlesztés” című pályázati felhívásra

Magyarország Kormánya TOP_Plusz-1.1.3-21 kódszámú, Helyi és térségi turizmusfejlesztés című felhívása Bács-Kiskun megye standard eljárásrendű területspecifikus mellékletének 2023. március 30. napi módosítását követően a támogatási kérelmek harmadik benyújtási szakaszának záró dátuma 2023. június 15. napjára módosult.

A pályázati felhívás keretében Kiskőrös Város Önkormányzatának lehetősége adódik a Luther Márton tér eddig fel nem újított területeinek -Evangélikus templom és János Vitéz Látogatóközpont, valamint a Művelődési Központ hátsó bejárata és az Evangélikus Imaház/ paplak közötti terület környezetének- turisztikai jellegű felújítására. A tervezett fejlesztés olyan a jelen kor követelményeinek megfelelő városi tér kialakítását célozza, amely kiszolgálja a felmerülő turisztikai és közösségi igényeket.

A teljes terület a tervezett beavatkozások szerint három különböző részre tagolható, amely különálló fejlesztési ütemeket is jelenthet.

- Élet vize” vízarchitektúra készítése és a hozzá kapcsolódó gyalogos tér és pihenőhelyek kialakítása nemcsak a turisztikai vonzerő növelésére alkalmas, hanem a helyi lakosok mindennapi életének is részévé válhat. A beállt állományú, árnyas park a városi közterületek üde, kellemes színfoltja főként a nyári nagy hőség idején. A tervezett intim hangulatú, csendes, zöldbe ágyazott tér látványos eleme a tervezett vízarchitektúra. A park területével vizuálisan és használatban is egybe fonódik a Martini utca menti járdát, és az evangélikus templom hátsó bejáratát magában foglaló peremterület. A projekt kapcsán cél lehet a templom homlokzatának „felszabadítása” a hétköznapi használatban jelentős délnyugati homlokzaton.

- A meglévő parkoló a Luther Márton tér és az evangélikus templom gépkocsival történő fő megközelítési iránya. Így az ide érkező látogatók ezzel találkoznak először.

A projektelem a következő térépítészeti elemeket tartalmazza:

•	parkolófelületek átépítése térkő felülettel, csatorna fedlapok, szintbe állításával, mozgáskorlátozott parkolók kialakításával a szükséges jelzőtáblák elhelyezésével.

•	útburkolat átépítése aszfalt felülettel, csatorna fedlapok, szintbe állításával, szegélyépítéssel.

- Önkiszolgáló kerékpár szervízpont és pihenő a város több pontján, a turisztikai célpontok közelében valamint a meglévő kerékpárút – hálózat csomópontjaiban kerülnének elhelyezésre. A tervezett szervízpontok kerékpártámaszokkal, ülőpadokkal, ivókúttal, szükség szerint árnyékolóval, amely a következő térépítészeti beavatkozásokat tartalmazza:

•	fogadó szerkezet kiépítése, szükség szerint térburkolat kialakítása

•	szervízpont telepítése (szerviz állomás, padok, hulladékgyűjtők, kerékpártámaszok, árnyékoló, töltőberendezés)

A támogatási kérelem benyújtására 2023. március 01-től 2023. június 15-ig van lehetőség, online módon elektronikus kitöltő programon keresztül.

A pályázati kiírás alapján a támogatás intenzitása 100 %.

A Közép-Duna Menti Fejlesztési Térség számára elkülönített indikatív keretösszeg 5.432.000.000,- Ft, a támogatott támogatási kérelmek várható száma 40 db.

A fenti feladatok megvalósítását célzó projekt teljes költségvetése várhatóan bruttó 300.000.000,- Ft, amelyből a támogatás összege 300.000.000,-Ft. 	A fenti célok megvalósítása érdekében az Önkormányzat a projekthez kapcsolódó szakmai előkészítő tevékenységeket megkezdte, ezen költségek a támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén a támogatás terhére elszámolhatóak. Azonban a költségek még a bírálati folyamat megkezdését megelőzően felmerülnek, emiatt ezen tevékenységekhez kapcsolódó számlák kifizetéséhez saját forrás biztosítása szükséges. Az elsődleges tervek és költségbecslések alapján a szükséges saját forrás összege várhatóan 15.000.000,-Ft.

Mindezek figyelembevételével javaslom, hogy a Képviselő-testület a TOP_PLUSZ-1.1.3-21 kódszámú pályázat során megítélhető támogatás elnyerése érdekében a határozat-tervezet szerint döntsön.

Kiskőrös, 2023. május 16.

Domonyi László s.k.,

polgármester

#### HATÁROZAT-TERVEZET

A Képviselő-testület:

- egyetért, a Luther Márton tér turisztikai célú rekonstrukcióját célzó 300.000.000,-Ft összköltségű projekt megvalósításával.

- egyetért azzal, hogy az Önkormányzat a turisztikai célú beruházás megvalósítása érdekében a TOP_PLUSZ-1.1.3-21 kódszámú „Helyi és térségi turizmusfejlesztés” c. pályázati kiírás keretében bruttó 300.000.000,- forint vissza nem térítendő pályázati forrás elnyerésére pályázatot nyújtson be.

- egyetért azzal, hogy az Önkormányzat az előkészítési feladatok megelőlegezésére 15.000.000,- Ft-ot biztosítson.

- felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet soron következő módosítását - a fentiek figyelembevételével - terjessze elő.

- felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásával és megvalósítással kapcsolatos valamennyi szükséges intézkedés, jognyilatkozat megtételére, a konzorciumi együttműködési megállapodás aláírására, valamint nyertes pályázat esetén a Támogatási szerződés aláírására is.

Felelős: 	polgármester

Határidő: 	folyamatos, ill. 2023. június 15. (a pályázat benyújtásának határideje)